**ATASKAITA TFS ITERACIJA 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Work Item | Title | Assigned To | Original Estimate | Completed Work |
| 1 | Task | 1 susitikimas. Iteracijos planavimas. |  | 3 | 2 |
| 2 | Task | Parašyti rizikos planą | Marius Kurbakovas | 3 | 3 |
| 3 | Task | Parašyti konfigūracijos planą | Augustas Juknevičius | 4 | 1 |
| 4 | Task | Planavimo vadovo asmeniniai tikslai | Žilvinas Bartkus | 2 | 5 |
| 5 | Task | Kūrimo vadovo asmeniniai tikslai | Domantas Grotuzas | 1 | 5 |
| 6 | Task | Kokybės/proceso vadovo asmeniniai tikslai | Paulius Valiūnas | 1 | 2 |
| 7 | Task | Komandos lyderio asmeniniai tikslai | Marius Kurbakovas | 2 | 5 |
| 8 | Task | Palaikymo vadovo asmeniniai tikslai | Augustas Juknevičius | 3 | 4 |
| 9 | Task | Paruošti pirminį darbo planą | Žilvinas Bartkus | 1 | 4 |
| 10 | Task | Paruošti pirminį kokybės planą | Paulius Valiūnas | 2 | 3 |
| 11 | Task | Užpildyti TSP formą | Žilvinas Bartkus | 3 | 5 |
| 12 | Task | Duomenų bazės architektūros kūrimas | Marius Kurbakovas | 2 | 2 |
| 13 | Task | Pirminis puslapio maketas | Augustas Juknevičius | 3 | 5 |
| 14 | Task | Komandinė maketo peržiūra | Žilvinas Bartkus | 1 | 2 |
| 15 | Task | Išsiųsti klausimus užsakovui | Paulius Valiūnas | 1 | 3 |
| 16 | Task | 2 susitikimas. Darbų aptarimas ir tolimesnių darbų planavimas. |  | 3 | 1 |
| 17 | Task | Duomenų bazės architektūros papildymas | Marius Kurbakovas | 1 | 3 |
| 18 | Task | Papildytas maketas | Žilvinas Bartkus | 1 | 3 |
| 19 | Task | Komandinė maketo peržiūra | Žilvinas Bartkus | 2 | 5 |
| 20 | Task | Išsiųsti klausimus užsakovui | Paulius Valiūnas | 2 | 4 |
| 21 | Task | Sukurti pradinį projektą | Domantas Grotuzas | 2 | 5 |
| 22 | Task | Sukurti projektą versijų kontrolės sistemoje | Paulius Valiūnas | 1 | 3 |
| 23 | Task | Sukurti entities duomenų bazei | Domantas Grotuzas | 2 | 1 |
| 24 | Task | Sukurti projektą komandos valdymo sistemoje | Paulius Valiūnas | 4 | 3 |
| 25 | Task | Prototipo kūrimas | Augustas Juknevičius | 3 | 4 |
| 26 | Task | Pradinio interfeiso kūrimas | Žilvinas Bartkus | 1 | 1 |