**ATASKAITA TFS ITERACJA 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Work Item | Title | Assigned To | Original Estimate | Completed Work |
| 1 | Task | 3 susitikimas. |  | 3 | 3 |
| 2 | Task | Sukurti prisijungimą | Domantas Grotuzas | 1 | 4 |
| 3 | Task | Sukurti esybių sąrašų peržiūras | Marius Kurbakovas | 3 | 4 |
| 4 | Task | Sukurti esybių pridėjimo formas | Paulius Valiūnas | 4 | 3 |
| 5 | Task | Sukurti esybių redagavimo formas | Augustas Juknevičius | 1 | 2 |
| 6 | Task | Pridėti vartotojo sąsajos validaciją | Augustas Juknevičius | 4 | 1 |
| 7 | Task | Sukurti kelionių filtravimą | Marius Kurbakovas | 4 | 5 |
| 8 | Task | Sukurti gyvenviečių filtravimą | Marius Kurbakovas | 3 | 5 |
| 9 | Task | Sukurti darbuotojų filtravimą | Paulius Valiūnas | 3 | 2 |
| 10 | Task | Email patvirtinimas | Domantas Grotuzas | 3 | 3 |
| 11 | Task | Dokumentų pildymas | Žilvinas Bartkus | 3 | 5 |
| 12 | Task | Sukurti prisijungimo UI | Žilvinas Bartkus | 4 | 4 |
| 13 | Task | Sukurti formų stilistiką | Žilvinas Bartkus | 4 | 5 |
| 14 | Task | Mygtukų dinaminis rakinimas | Augustas Juknevičius | 3 | 3 |
| 15 | Task | Pasitikrinti ir pataisyti sistemos veikimą | Žilvinas Bartkus | 1 | 5 |
| 16 | Task | 4 susitikimas. |  | 3 | 3 |
| 17 | Task | Implementuoti autorizavimą | Domantas Grotuzas | 4 | 4 |
| 18 | Task | Laukų pervadinimas | Augustas Juknevičius | 3 | 1 |
| 19 | Bug | Sutvarkyti concurrency | Marius Kurbakovas | 3 | 5 |
| 20 | Task | Sukurti lentelių stilistiką | Žilvinas Bartkus | 2 | 3 |
| 21 | Task | Sukurti formų stilistiką | Žilvinas Bartkus | 3 | 4 |
| 22 | Task | Galimybė pridėti failą | Paulius Valiūnas | 4 | 2 |
| 23 | Task | Sutikrinti formų laukų validacijas | Augustas Juknevičius | 1 | 3 |
| 24 | Task | Suvienodinti GUI elementus | Augustas Juknevičius | 4 | 3 |
| 25 | Task | Ištestuoti panaudojamumą | Domantas Grotuzas | 4 | 3 |
| 26 | Task | Tobulinti grafinę vartotojo sąsają | Žilvinas Bartkus | 3 | 5 |